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ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว
เรื่อง  ผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว สมัยวิสามัญ
สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี  ๒๕๕๖ 
.............................................................
 

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว ได้กำหนดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่  ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว เพื่อเสนอญัตติขอความเห็นชอบในการจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อซ่อมแซมถนนแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และเรื่องอื่นๆ ที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัวจะต้องพิจารณา


บัดนี้  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัวได้แล้วเสร็จ  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว จึงขอประกาศผลการประชุมดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้


จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน



ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖
สนั่น  จงไกรจักร
(นายสนั่น  จงไกรจักร)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว
สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยที่ ๑  ครั้งที่  ๑ / ๒๕๕๖

วันที่  ๒๗  มีนาคม  ๒๕๕๖  เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว

ผู้มาประชุม
	ที่
	ชื่อ - สกุล
	ตำแหน่ง
	ลายมือชื่อ
	หมายเหตุ

	๑
	นายสนั่น   จงไกรจักร
	ประธานสภา ฯ
	สนั่น   จงไกรจักร
	

	๒
	นายถาวร   คำนวณ
	รองประธานสภาฯ
	ถาวร   คำนวณ
	

	๓
	นายสุชาติ   แก้วหนูนา
	สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ ๑
	สุชาติ   แก้วหนูนา
	

	๔
	นายสัญญา  ดีทองอ่อน
	สมาชิกสภา ฯ  หมู่ที่ ๒
	สัญญา  ดีทองอ่อน
	

	๕
	นายณรงค์   ถาวรนุวงศ์
	สมาชิกสภา ฯ  หมู่ที่ ๓
	ณรงค์   ถาวรนุวงศ์
	

	๖
	นายจำเริญ  ทองเกลี้ยง
	สมาชิกสภา ฯ  หมู่ที่ ๓
	จำเริญ  ทองเกลี้ยง
	

	๗
	นายจรัญ   หนูทอง
	สมาชิกสภา ฯ  หมู่ที่ ๔
	จรัญ   หนูทอง
	

	๘
	นายนิยม  มากชุมพล
	สมาชิกสภา ฯ  หมู่ที่ ๔
	นิยม  มากชุมพล
	

	๙
	นายสนชัย  จงไกรจักร์
	สมาชิกสภา ฯ  หมู่ที่ ๕
	สนชัย  จงไกรจักร์
	

	๑๐
	นายสำอาง  เจี้ยงยี่
	สมาชิกสภา ฯ  หมู่ที่ ๕
	สำอาง  เจี้ยงยี่
	

	๑๑
	นายนิคม  คงทองอ่อน
	สมาชิกสภา ฯ  หมู่ที่ ๖
	นิคม คงทองอ่อน
	

	๑๒
	นายศรายุธ  สุขศรี
	สมาชิกสภา ฯ  หมู่ที่ ๖
	ศรายุธ  สุขศรี
	

	๑๓
	นายปรีชา   เดชสุทธิ์
	สมาชิกสภา ฯ  หมู่ที่ ๗
	ปรีชา  เดชสุทธิ์
	

	๑๔
	นางสาวอารี  แซ่ก่วน
	สมาชิกสภา ฯ  หมู่ที่ ๗
	อารี  แซ่ก่วน
	

	๑๕
	นายอดุลย์  หนูทอง
	สมาชิกสภา ฯ  หมู่ที่ ๘
	-
	

	    ๑๖
	นางกัลยา  ทรัพย์มาก
	สมาชิกสภา ฯ  หมู่ที่ ๘
	กัลยา  ทรัพย์มาก
	

	   ๑๗   
	นายอานนท์  ชูเพชร
	สมาชิกสภา ฯ  หมู่ที่ ๙
	อานนท์  ชูเพชร
	

	    ๑๘
	นายอิ่น   มีแก้ว
	สมาชิกสภา ฯ  หมู่ที่ ๑๐
	อิ่น   มีแก้ว
	

	    ๑๙
	นายสมเกียรติ  พุธร้อย
	สมาชิกสภา ฯ  หมู่ที่ ๑๐
	สมเกียรติ  พุธร้อย
	

	    ๒๐
	นายไพฑูรย์  ษารักษ์
	เลขานุการสภา ฯ
	ไพฑูรย์  ษารักษ์
	


ผู้เข้าร่วมประชุม
	ที่
	ชื่อ - สกุล
	ตำแหน่ง
	ลายมือชื่อ
	หมายเหตุ

	๑
	นายชนวีร์  ซุ่นอินทร์
	นายก  อบต.
	ชนวีร์  ซุ่นอินทร์
	

	๒
	นายภักดี   ม้าแก้ว
	รองนายก อบต. 
	ภักดี    ม้าแก้ว
	

	๓
	นายสมศักดิ์  สงสว่าง
	รองนายก อบต.
	สมศักดิ์   สงสว่าง
	

	๔
	นายธีรยุทธ์  เรืองโรจน์
	เลขานุการนายก อบต.
	ธีรยุทธ์    เรืองโรจน์
	


เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น.
	ระเบียบวาระที่ ๑
	- เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

	
	๑.๑ เนื่องจากมีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ จังหวัดได้จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศน์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งกำหนดจัดฝึกอบรมจำนวน ๓ รุ่น  รุ่นละ ๑๒๕ คน พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจาก ๙๔ แห่งแห่งละ ๔ คน รวมทั้งสิ้น ๓๗๖ คน ณ โรงแรมเมืองลิกอร์ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้ 
- รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖
- รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖
- รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖
เพื่อให้การดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ จึงขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลตามบัญชีรายชื่อ ดำเนินการดังนี้
๑.พิจารณาส่งคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งละ ๔ คน เข้ารับการฝึกอบรมตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยให้ส่งรายชื่อภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ 

	ระเบียบวาระที่ ๒
	- เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

	
	- ฯลฯ

	ระเบียบวาระที่ ๓
	- เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

	นายสนั่น จงไกรจักร
ประธานสภาฯ
	- ๓.๑ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อซ่อมแซมถนนแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ขอเชิญนายกครับ

	นายชนวีร์ ซุ่นอินทร์

นายก อบต.

	- กราบเรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา คณะบริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัวทุกท่านครับ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาครับ  วันนี้ก็มีกิจกรรมในวัดแม่เจ้าอยู่หัวของสภาเด็กและเยาวชน เราได้งบประมาณจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ครับ  ๓.๑ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อซ่อมแซมถนนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ขอจ่ายขาดเงินสะสมทั้งหมดสองล้านบาท รายละเอียดในการจ่ายขาดเงินสะสม และยอดเงินสะสมเดี๋ยวผมจะให้รองสมศักดิ์ สงสว่างชี้แจงยอดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว ณ ปัจจุบัน และก็ให้รองภักดี  ม้าแก้ว ชี้แจงโครงการก่อสร้างขอจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามลำดับ เชิญครับท่านประธาน

	นายสมศักดิ์ สงสว่าง
รองนายก อบต.


	- กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ รองประธานสภา เลขานุการสภา คณะผู้บริหาร เพื่อนสมาชิกที่รักทุกท่าน กระผมสมศักดิ์  สงสว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว ก็จะรายงานยอดเงินสะสมขณะนี้นะครับ สรุปวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว มี ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๕,๓๓๗,๒๔๔.๘๙ บาท ก็กันไว้นะครับเป็นรายจ่ายที่ต้องกันไว้ กันไว้เป็นรายจ่าย ๔ เดือน ยอดที่กันไว้ ๒,๗๒๖,๐๐๐ บาทโทษนะครับ ๒,๗๒๐,๐๐๐ บาท ยอดเงินคงเหลือสะสมที่จะใช้ที่จะขออนุมัติสภาจ่ายขาดเงินได้นะครับ คงเหลืออยู่ ๒,๖๑๗,๒๔๔.๘๙ บาท ครับ ในการเปิดสมัยประชุมวิสามัญครั้งนี้ ทางคณะผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อจะนำงบประมาณที่มีอยู่ไปซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อในขณะนี้ ก็วันนี้ที่คณะผู้บริหารเสนอต่อสภารวมทั้งหมด ๑๐ หมู่บ้าน เป็นยอดเงินสองล้านบาท ครับก็ทางบริหารขอความร่วมมือเพื่อนสมาชิกทุกท่านก็เห็นแล้วว่าถนนในตำบลของเราชำรุดมากและอีกประการหนึ่ง อีกไม่กี่วันก็ถึงเทศกาลสงกรานต์แล้วนะครับ การสัญจรไปมาก็ไม่สะดวก ทางคณะผู้บริหารถึงได้ประสานไปยังประธานสภาครับ เพื่อขอเปิดวิสามัญในวันนี้ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในตำบลนะครับ กระผมนำเรียนเบื้องต้นไว้แค่นี้ก่อนนะครับ ไว้ตอบข้อซักถามเพื่อนสมาชิกอีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณมากครับ

	นายภักดี  ม้าแก้ว
รองนายก อบต. 
	- กราบเรียนท่านประธานสภา กระผมภักดี ม้าแก้ว รองนายก อบต. เพื่อนสมาชิกก็เห็นแล้วนะครับ ว่าถนนในหมู่บ้านหลังจากเกิดน้ำท่วมก็ได้รับความเดือดร้อนทางถนน ทางบริหารก็ได้คุยกันว่าจะจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน ทุกหมู่บ้านมีความสำคัญ จึงต้องซ่อมแซมทั้งตำบล รวมทั้งหมดมี  ๔๒  โครงการ 
หมู่ที่ 1
1. โครงการซ่อมแซมถนนสายเมไฟ  งบประมาณ 72,000.- บาท
-  ซ่อมแซมถนนขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 2,500 เมตร โดยใช้หินคลุกซ่อมแซมถนนบริเวณที่เป็นหลุมเป็นบ่อจำนวนปริมาณไม่น้อยกว่า 120  ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ
2. โครงการซ่อมแซมถนนสายบางปอพัฒนา   งบประมาณ  70,000.- บาท
-  ซ่อมแซมถนนขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร  ยาว  654  เมตร โดยใช้หินคลุกจำนวนปริมาณไม่น้อยกว่า 50 ลูกบาศก์เมตร และหินผ่านตะแกรงจำนวนปริมาณไม่น้อยกว่า  85  ลูกบาศก์เมตร ซ่อมแซมถนนบริเวณที่เป็นหลุมเป็นบ่อ พร้อมเกลี่ยเรียบ
3. โครงการซ่อมแซมถนนสายเมไฟ - พังกาน  งบประมาณ  27,000.- บาท
-  ซ่อมแซมถนนขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร โดยใช้หินผ่านตะแกรงซ่อมแซมถนนบริเวณที่เป็นหลุมเป็นบ่อจำนวนปริมาณไม่น้อยกว่า 60 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ
หมู่ที่ 2
1. โครงการซ่อมแซมถนนสายชลประทาน-บางเนียนงบประมาณ  71,000.- บาท
-  ซ่อมแซมถนนขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร  ยาว 1,700  เมตร  โดยใช้หินคลุกซ่อมแซมถนนบริเวณที่เป็นหลุมเป็นบ่อ จำนวนปริมาณไม่น้อยกว่า 120 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ
2. โครงการซ่อมแซมถนนสายทองนวล งบประมาณ  43,000.- บาท
-  ซ่อมแซมถนนขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 1,800 เมตร โดยใช้หินผ่านตะแกรงซ่อมแซมถนนบริเวณที่เป็นหลุมเป็นบ่อจำนวนปริมาณไม่น้อยกว่า 95 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ
3. โครงการซ่อมแซมถนนสายแม่ขวัญแก้ว ช่วงที่ 2
งบประมาณ   23,000.- บาท
-  ซ่อมแซมถนนขนาดกว้างเฉลี่ย   4.00 เมตร  ยาว 749 เมตร  โดยใช้หินคลุกซ่อมแซมบริเวณถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ จำนวนปริมาณไม่น้อยกว่า 40 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกลี่ยเรียบ
4. โครงการซ่อมแซมถนนสายบางงูน้อยงบประมาณ  47,000.- บาท
-  ซ่อมแซมถนนขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร  ยาว 1,070 เมตร  โดยใช้หินคลุกซ่อมแซมถนนบริเวณที่เป็นหลุมเป็นบ่อจำนวนปริมาณไม่น้อยกว่า 80 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ
5. โครงการซ่อมแซมถนนสายโสมปราณ งบประมาณ  48,000.- บาท
-  ซ่อมแซมถนนขนาดกว้างเฉลี่ย  4.00 เมตร  ยาว 1,600 เมตร  โดยใช้หินคลุกซ่อมแซมบริเวณถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ จำนวนปริมาณไม่น้อยกว่า 80 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ
หมู่ที่ 3
1. โครงการซ่อมแซมถนนสายประปา-บ้านนายจรัสดำโอ  งบประมาณ  23,000.- บาท
-  ซ่อมแซมถนนขนาดกว้างเฉลี่ย  4.00 เมตร ยาว  300 เมตร  โดยใช้หินคลุกซ่อมแซมถนนบริเวณที่เป็นหลุมเป็นบ่อ จำนวนปริมาณไม่น้อยกว่า 40 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกลี่ยเรียบ
2. โครงการซ่อมแซมถนนสายประชาสงเคราะห์ งบประมาณ  47,000.- บาท
-  ซ่อมแซมถนนขนาดกว้างเฉลี่ย   4.00 เมตร  ยาว  2,040 เมตร  โดยใช้หินคลุกซ่อมแซมถนนบริเวณที่เป็นหลุมเป็นบ่อ จำนวนปริมาณไม่น้อยกว่า 80 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ
3. โครงการซ่อมแซมถนนสายทวีโชค
งบประมาณ  35,000.- บาท
-  ซ่อมแซมถนนขนาดกว้างเฉลี่ย  4.00 เมตร ยาว 763 เมตร  โดยใช้หินคลุกซ่อมแซมถนนบริเวณที่เป็นหลุมเป็นบ่อ จำนวนปริมาณไม่น้อยกว่า 60 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ
หมู่ที่ 4
1. โครงการซ่อมแซมถนนสายนายเยื้อง - บางตัดงบประมาณ   69,000.- บาท
-  ซ่อมแซมถนนขนาดกว้างเฉลี่ย   4.00 เมตร  ยาว  2,900  เมตร  โดยใช้หินคลุกซ่อมแซมถนนบริเวณที่เป็นหลุมเป็นบ่อ จำนวนปริมาณไม่น้อยกว่า 120 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ
2. โครงการซ่อมแซมถนนสายหลังวัดบ่อล้อ    งบประมาณ   46,000.- บาท
-  ซ่อมแซมถนนขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร  ยาว  1,394  เมตร  โดยใช้หินคลุกซ่อมแซมถนนบริเวณที่เป็นหลุมเป็นบ่อ จำนวนปริมาณไม่น้อยกว่า 80 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ
3. โครงการซ่อมแซมถนนสายจรัส
  งบประมาณ    17,000.- บาท
-  ซ่อมแซมถนนขนาดกว้างเฉลี่ย  4.00 เมตร  ยาว  450  เมตร  โดยใช้หินคลุกซ่อมแซมถนนบริเวณที่เป็นหลุมเป็นบ่อ จำนวนปริมาณไม่น้อยกว่า 30 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ
หมู่ที่ 5
1. โครงการซ่อมแซมถนนสายบางพังหมอ
งบประมาณ    88,000.- บาท
-  ซ่อมแซมถนนขนาดกว้างเฉลี่ย  4.00 เมตร ยาว 600 เมตร  โดยใช้หินคลุกซ่อมแซมถนนบริเวณที่เป็นหลุมเป็นบ่อ จำนวนปริมาณไม่น้อยกว่า 140 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ
หมู่ที่ 6
1. โครงการซ่อมแซมถนนสาย รพช. - บ้านนางเพียร
งบประมาณ    29,000.- บาท
-  ซ่อมแซมถนนขนาดกว้างเฉลี่ย   4.00 เมตร  ยาว  280  เมตร  โดยใช้หินคลุกซ่อมแซมถนนบริเวณที่เป็นหลุมเป็นบ่อ จำนวนปริมาณไม่น้อยกว่า 50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ
2. โครงการซ่อมแซมถนนสายแม่ขวัญแก้ว 
งบประมาณ    58,000.- บาท
-  ซ่อมแซมถนนขนาดกว้างเฉลี่ย   4.00 เมตร  ยาว  2,700  เมตร  โดยใช้หินคลุกซ่อมแซมถนนบริเวณที่เป็นหลุมเป็นบ่อ จำนวนปริมาณไม่น้อยกว่า 100 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ
3. โครงการซ่อมแซมถนนสายแม่ขวัญแก้ว 2
งบประมาณ    23,000.- บาท
-  ซ่อมแซมถนนขนาดกว้างเฉลี่ย   4.00 เมตร  ยาว  670  เมตร  โดยใช้หินคลุกซ่อมแซมถนนบริเวณที่เป็นหลุมเป็นบ่อ จำนวนปริมาณไม่น้อยกว่า 40 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ
4. โครงการซ่อมแซมถนนสายเกาะยาง
งบประมาณ    68,000.- บาท
-  ซ่อมแซมถนนขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 1,216  เมตร เมตร โดยใช้หินคลุกจำนวนปริมาณไม่น้อยกว่า 60 ลูกบาศก์เมตร และหินผ่านตะแกรงจำนวนปริมาณไม่น้อยกว่า 75  ลูกบาศก์เมตร ซ่อมแซมถนนบริเวณที่เป็นหลุมเป็นบ่อ พร้อมเกลี่ยเรียบ
5. โครงการซ่อมแซมถนนสายส้านเอน
งบประมาณ    35,000.- บาท
-  ซ่อมแซมถนนขนาดกว้างเฉลี่ย   4.00 เมตร  ยาว  2,490  เมตร  โดยใช้หินคลุกซ่อมแซมถนนบริเวณที่เป็นหลุมเป็นบ่อ จำนวนปริมาณไม่น้อยกว่า 60 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ
6. โครงการซ่อมแซมถนนสายเลียบสมบูรณ์
งบประมาณ    35,000.- บาท
-  ซ่อมแซมถนนขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 400 เมตร  โดยใช้หินผ่านตะแกรงซ่อมแซมถนนบริเวณที่เป็นหลุมเป็นบ่อ จำนวนปริมาณไม่น้อยกว่า 80 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ
7. โครงการซ่อมแซมถนนสายสระ รพช.
งบประมาณ    75,000.- บาท
-  ซ่อมแซมถนนขนาดกว้างเฉลี่ย   4.00 เมตร  ยาว  1,216  เมตร  เมตร โดยใช้หินคลุกจำนวนปริมาณไม่น้อยกว่า 100 ลูกบาศก์เมตร และดินลูกรังจำนวนปริมาณไม่น้อยกว่า 80 ลูกบาศก์เมตร ซ่อมแซมถนนบริเวณที่เป็นหลุมเป็นบ่อ พร้อมเกลี่ยเรียบ
หมู่ที่ 7
1. โครงการซ่อมแซมถนนสายสภาพัฒนา
งบประมาณ    66,000.- บาท
-  ซ่อมแซมถนนขนาดกว้างเฉลี่ย   4.00 เมตร  ยาว  1,500 เมตร  โดยใช้หินคลุกซ่อมแซมถนนบริเวณที่เป็นหลุมเป็นบ่อ จำนวนปริมาณไม่น้อยกว่า 115 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ
2. โครงการซ่อมแซมถนนสายในไร่
งบประมาณ    46,000.- บาท
-  ซ่อมแซมถนนขนาดกว้างเฉลี่ย   4.00 เมตร  ยาว  700  เมตร  โดยใช้หินคลุกซ่อมแซมถนนบริเวณที่เป็นหลุมเป็นบ่อ จำนวนปริมาณไม่น้อยกว่า 80 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ
3. โครงการซ่อมแซมถนนสายธารน้ำใจ งบประมาณ    46,000.- บาท
-  ซ่อมแซมถนนขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร  ยาว 1,100  เมตร  โดยใช้หินคลุกซ่อมแซมถนนบริเวณที่เป็นหลุมเป็นบ่อ จำนวนปริมาณไม่น้อยกว่า 80 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกลี่ยเรียบ
4. โครงการซ่อมแซมถนนสายนายไข่แดง
งบประมาณ    34,000.- บาท
-  ซ่อมแซมถนนขนาดกว้างเฉลี่ย  4.00 เมตร  ยาว 400  เมตร  โดยใช้หินคลุกซ่อมแซมถนนบริเวณที่เป็นหลุมเป็นบ่อ จำนวนปริมาณไม่น้อยกว่า 60 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกลี่ยเรียบ
5. โครงการซ่อมแซมถนนสายเลียบรางน้ำชลประทาน   งบประมาณ   34,000.- บาท
-  ซ่อมแซมถนนขนาดกว้างเฉลี่ย   4.00 เมตร  ยาว  200  เมตร  โดยใช้หินคลุกถนนบริเวณที่เป็นหลุมเป็นบ่อ จำนวนปริมาณไม่น้อยกว่า  60  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกลี่ยเรียบ
6. โครงการซ่อมแซมถนนตลาดจ่าน้อม
งบประมาณ    34,000.- บาท
-  ซ่อมแซมถนนขนาดกว้างเฉลี่ย   4.00 เมตร  ยาว  300  เมตร  โดยใช้หินคลุกถนนบริเวณที่เป็นหลุมเป็นบ่อ จำนวนปริมาณไม่น้อยกว่า  60  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกลี่ยเรียบ
หมู่ที่ 8
1. โครงการซ่อมแซมถนนสายวังนุ้ย    งบประมาณ  59,000.- บาท
-  ซ่อมแซมถนนขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว  2,100  เมตร  โดยใช้หินคลุกซ่อมแซมถนนบริเวณที่เป็นหลุมเป็นบ่อ จำนวนปริมาณไม่น้อยกว่า  100  ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ
2. โครงการซ่อมแซมถนนสายหนองหอย
งบประมาณ    23,000.- บาท
-  ซ่อมแซมถนนขนาดกว้างเฉลี่ย  4.00 เมตร  ยาว 500 เมตร  โดยใช้หินคลุกซ่อมแซมถนนบริเวณที่เป็นหลุมเป็นบ่อ จำนวนปริมาณไม่น้อยกว่า  40  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกลี่ยเรียบ
3. โครงการซ่อมแซมถนนสายวังราษฎร์งบประมาณ  35,000.- บาท
-  ซ่อมแซมถนนขนาดกว้างเฉลี่ย  4.00 เมตร  ยาว  920  เมตร  โดยใช้หินคลุกซ่อมแซมถนนบริเวณที่เป็นหลุมเป็นบ่อ จำนวนปริมาณไม่น้อยกว่า  60  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกลี่ยเรียบ
4. โครงการซ่อมแซมถนนสายท่าข้ามช้าง
งบประมาณ   47,000.- บาท
-  ซ่อมแซมถนนขนาดกว้างเฉลี่ย  4.00 เมตร  ยาว 700  เมตร โดยใช้หินคลุกซ่อมแซมถนนบริเวณที่เป็นหลุมเป็นบ่อ จำนวนปริมาณไม่น้อยกว่า  80  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกลี่ยเรียบ
5. โครงการซ่อมแซมถนนสายรอบวังนอก (หมองู)งบประมาณ    48,000.- บาท
-  ซ่อมแซมถนนขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 1,450  เมตร โดยใช้หินผ่านตะแกรงซ่อมแซมถนนบริเวณที่เป็นหลุมเป็นบ่อ จำนวนปริมาณไม่น้อยกว่า 110  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกลี่ยเรียบ
6. โครงการซ่อมแซมถนนสายในวังใหญ่
งบประมาณ  93,000.- บาท
-  ซ่อมแซมถนนขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร  ยาว  1,600  เมตร  โดยใช้หินคลุกซ่อมแซมถนนบริเวณที่เป็นหลุมเป็นบ่อ จำนวนปริมาณไม่น้อยกว่า 150  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกลี่ยเรียบ และฝังท่อ คสล. ชั้น 3 ขนาด Ø  0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน พร้อมยารอยต่อท่อด้วยซีเมนต์
หมู่ที่ 9
1. โครงการซ่อมแซมถนนสายบางที่
งบประมาณ    23,000.- บาท
-  ซ่อมแซมถนนขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 1,183  เมตร  โดยใช้หินคลุกซ่อมแซมถนนบริเวณที่เป็นหลุมเป็นบ่อ จำนวนปริมาณไม่น้อยกว่า 40  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกลี่ยเรียบ
2. โครงการซ่อมแซมถนนสายแม่บุญยัง
งบประมาณ    17,000.- บาท
-  ซ่อมแซมถนนขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 94  เมตร  โดยใช้หินคลุกซ่อมแซมถนน
บริเวณที่เป็นหลุมเป็นบ่อ จำนวนปริมาณไม่น้อยกว่า  30  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกลี่ยเรียบ
3. โครงการซ่อมแซมถนนสายบางดี 1,2  งบประมาณ    23,000.- บาท
-  ซ่อมแซมถนนขนาดกว้างเฉลี่ย  4.00 เมตร ยาว 1,650  เมตร  โดยใช้หินคลุกซ่อมแซมถนนบริเวณที่เป็นหลุมเป็นบ่อ จำนวนปริมาณไม่น้อยกว่า 40 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ
4. โครงการบุกเบิกถนนสายบางดีพัฒนา ตอนที่ 2
งบประมาณ    98,000.- บาท
-  บุกเบิกถนนขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 400 เมตร โดยใช้ดินลูกรังจำนวนปริมาณ    ไม่น้อยกว่า 390  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกลี่ยเรียบ  

5. โครงการขยายเขตไฟฟ้าไปที่บ่อบาดาล
-  ขยายเขตไฟฟ้าไปที่บ่อบาดาล ระยะทางยางประมาณ 400 เมตร (เบิกจ่ายตามประมาณการไฟฟ้า)

หมู่ที่ 10
1. โครงการซ่อมแซมถนนสายเฉลิมพระเกียรติ  งบประมาณ    47,000.- บาท
-  ซ่อมแซมถนนขนาดกว้างเฉลี่ย  4.00 เมตร  ยาว  847  เมตร  โดยใช้หินคลุกซ่อมแซมถนนบริเวณที่เป็นหลุมเป็นบ่อ จำนวนปริมาณไม่น้อยกว่า 80 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกลี่ยเรียบ
2. โครงการซ่อมแซมถนนสายสภาอาสา
งบประมาณ    23,000.- บาท
-  ซ่อมแซมถนนขนาดกว้างเฉลี่ย  4.00 เมตร  ยาว  226  เมตร  โดยใช้หินคลุกซ่อมแซมถนนบริเวณที่เป็นหลุมเป็นบ่อ จำนวนปริมาณไม่น้อยกว่า  40  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกลี่ยเรียบ
3. โครงการซ่อมแซมถนนสายรวมมิตร
งบประมาณ    35,000.- บาท
-  ซ่อมแซมถนนขนาดกว้างเฉลี่ย  4.00 เมตร  ยาว  560  เมตร  โดยใช้หินคลุกซ่อมแซมถนนบริเวณที่เป็นหลุมเป็นบ่อ จำนวนปริมาณไม่น้อยกว่า  60  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกลี่ยเรียบ 

	นายภักดี  ม้าแก้ว
รองนายก อบต.
	- ครับรวมทั้งหมดนะครับ ๔๒ โครงการงบประมาณที่ต้องใช้ ก็สองล้านบาท ถามว่างบประมาณจะหมดไหมครับ มีงบประมาณที่จ่ายขาดอีกนะครับมีประมาณ สองล้านหกแสน ก็จำเป็นที่ต้องใช้งบประมาณสองล้านบาท ก็หวังว่าข้างหน้าคงไม่เกิดภัยแล้งอีก เพราะว่าถ้าเกิดภัยแล้งมันก็ต้องจำเป็นจริงๆถ้าเราจ่ายขาดถ้าเกิดปัญหาภัยแล้งคงมีงบประมาณจ่ายนะครับ ต้องกันไว้เผื่อเกิดภัยแล้งครับ ครับผมขอชี้แจงเท่านี้ก่อนครับ สวัสดีครับ

	นายสนั่น จงไกรจักร
ประธานสภาฯ
	- ครับ คณะบริหารได้แจ้งให้เพื่อนสมาชิกทราบแล้วนะครับทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน งบประมาณใช้ไป สองล้านบาท
- สมาชิกครับ มีอะไรจะซักถามคณะบริหาร ถ้ามีก็เชิญครับ

	นายจรัญ หนูทอง
ส.อบต.หมู่ที่ ๔
	- เรียนท่านประธานสภา ผมนายจรัญ  หนูทอง ส.อบต.หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว ของผม เสนอไป๔ โครงการ ๔ สาย ของผมตกไปสายหนึ่งคือสายบ้านนายกำจัดไปท่าดินแดงระยะทางประมาณ ๒,๐๒๔ เมตร และก็ส่วนของจากท่าดินแดงไปบ้านนายเฟือ ก็ไม่มีของผมเลยตกครับ ขอบคุณครับท่านประธาน

	นาย สนั่น จงไกรจักร
ประธานสภา ฯ
	-ครับ มีสมาชิกท่านใดอีกไหมครับ ที่จะซักถาม ขอเชิญครับ 

	นางสาวอารี   แซ่ก่วน
ส.อบต.หมู่ที่ ๗
	- กราบเรียนท่านประธาน ดิฉันนางสาวอารี แซ่ก่วน หมู่ที่ ๗ พาดพึงไปถึงหมู่ที่ ๔ ได้ทำโครงการแต่ว่าไม่ผ่านสักเรื่องจะขุดลอกคลองไปถึงคลองขวางจากบ่อล้อทีนี้น้ำมันขังไม่มีโครงการเข้าในแผน ม.๔ และก็สายบางตัดไปบางส้มไม่มีถมที่ตรงนั้นที่ญาติของข้าพเจ้า                  ที่ข้าพเจ้าผ่านทางทุกวันแต่ว่าไม่ใส่แผนเลย ค่ะ ขอบคุณค่ะ

	นายสนั่น จงไกรจักร
ประธานสภาฯ
	- ครับ ขอบคุณครับ มีเพื่อนสมาชิกจะซักถามอีกไหมครับ ถ้าไม่มี ให้คณะบริหารชี้แจง ของนายจรัญ หนูทอง หมู่ที่ ๔ ครับ

	นายสมศักดิ์  สงสว่าง
รองนายก อบต.
	- กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมสมศักดิ์  สงสว่างรองนายก อบต. จะขอชี้แจงของ อบต.อารี แซ่ก่วน สมาชิกหมู่ที่ ๗ นะครับ ที่ท่านสมาชิกได้เรียนถามนะครับ วันนั้นผมไปร่วมจัดทำแผนของหมู่ที่ ๔ ด้วยนะครับ โครงการที่สมาชิกได้ซักถามเป็นโครงการที่จัดทำแผนไว้เพื่อจะเข้าแผนของปี ๕๗ นะครับ ไม่ได้เกี่ยวกับที่คณะบริหารเสนอเข้าสภาวันนี้นะครับ ขอบคุณมากครับ

	นายสนั่น จงไกรจักร
ประธานสภา ฯ
	- ครับ ท่านสมาชิกครับมีอะไรซักถามบริหารอีกไหมครับ ขอเชิญครับ

	นายศรายุธ  สุขศรี
ส.อบต.หมู่ที่ ๖
	-กราบเรียนท่านประธานสภา คณะบริหารและสมาชิก อบต.ทุกท่าน กระผมนายศรายุธ สุขศรี   ส.อบต.หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว ท่านประธานครับการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ในตำบลแม่เจ้าอยู่หัว ขอจ่ายขาดเงินสะสมสองล้านบาท เพื่อซ่อมหลุมบ่อถ้าจะถามว่า ดีไหมครับ ก็ดีครับ แต่ช้าไปสักหน่อย ถ้าถามว่าตอนนี้หลุมบ่อมันยังมีความสำคัญที่จำเป็นจะต้องจ่ายหรือไม่ ส่วนตัวผมเห็นว่าไม่จำเป็น แต่บางสายของถนนก็ต้องซ่อม เพราะเป็นหลุมเป็นบ่อจริงๆนะครับ แต่บางสายผมว่ายังใช้การได้ เพราะฉะนั้นท่านประธานครับ งบประมาณสองล้านบาท เรื่องที่จำเป็นที่เราจะต้องทำก็มียังมีความจำเป็นมากมากกว่าที่เราต้องใช้งบถนนผมว่ายังจำเป็นมากเพราะฉะนั้น และความไม่ชอบมาพากลอย่างที่ท่านรองนายกได้ชี้แจง       ท่านรองเองได้ไปสำรวจผมขอตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ ถนนบางสายไม่ถึงกิโลเมตร แต่งบประมาณเกือบแสนบาท บางสาย ๔-๕ หลุมอย่างนี้เป็นต้น ก็ถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าต้องปูพรมหมดทุกสายเพราะฉะนั้นในการเสนอขอจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนเรื่องนี้มาบอกผมว่ามันไม่ใช่ มันไม่ตรงประเด็นนะครับ ถ้าเอาไปถมหลุมบ่อจริง ผมว่างบหนึ่งล้านก็สามารถที่ถมหลุมบ่อได้ ท่านประธานครับ ที่ผมพูดอย่างนี้ถามว่าของหมู่ที่ ๖ ได้งบไปสองแสนกว่าบาท พอใจไหมครับ ผมว่าการให้งบประมาณในลักษณะนี้เคยทำผมคิดถึงความคุ้มค่าด้วยนะครับ ก็ต้องจ่ายงบที่จำเป็นต่อสภา ท่านสมาชิกอีก ๒๐ ท่าน ผมว่าต้องให้ความสำคัญเพราะคณะบริหาร นายก รองนายก ได้ชี้แจงของพี่น้องที่เดือดร้อน แต่การที่เห็นด้วยก็ไม่เห็นด้วย    แต่อำนาจการจ่ายขาดเป็นอำนาจของสภาและสมาชิก เพราะวันนี้ถ้าถามว่าถนนช่วงแล้ง ผมเชื่อเหลือเกินว่าว่า ๒-๓เดือนข้างหน้านี้นะครับ อย่างที่ผมบอกถ้าเป็นหลุมเป็นบ่อจริงๆเป็นเรื่องเพราะการสัญจรไปมามันลำบากนะครับ แต่ถ้าถนนที่ชำรุดถึงต้องกับซ่อมในช่วงหน้าฝน เพราะช่วงนั้นช่วงสำคัญนะครับ เพราะเมื่อเกิดฝนตกมาที่เป็นหลุมน้ำก็ท่วมขังรถผ่านไปมาก็
ขยายวงกว้างถึงกับไม่สามารถใช้การได้เลยนะครับ  แต่ช่วงนี้ไปถมถามว่าถนนที่แข็งตัวอยู่แล้วเอาหินไปโรยข้างบนต้องแยกออกแล้วจะออกข้างนี่คือปัญหา ท่านประธานครับการที่ใช้จ่ายงบประมาณทั้ง สองล้าน ถามว่าวันนี้ปัญหาจริงๆในวันข้างหน้าผมเชื่อเหลือเกินว่ามันไม่ใช่เรื่องถนนอย่างเดียว เรื่องน้ำประปา ผมว่าต้องเกิด เรื่องน้ำอุปโภค บริโภคเพราะเชื่อเหลือเกินว่าปีนี้เกิดภัยแล้งอย่างแน่นอน เริ่มต้นตั้งแต่ยังไม่เข้าเมษายน มีนาคมก็เริ่ม นี่เป็นเรื่องที่เราเป็นห่วงมากเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเราเอาเงินสองล้านไปใช้ เหลือเพียงหกแสนเศษๆถ้าเกิดตรงนี้ผมถามหน่อยว่าประปาทุกหมู่บ้านมีน้ำบริการพี่น้องประชาชนจะทั่วถึง และไม่มีการร้องเรียนได้หรือไม่ พี่น้องไม่เดือดร้อน แต่ถ้าตรงนั้น ผมก็ย้อนกลับไปเราก็ยังถึงน้ำประปา ทำไมหมู่ ๑๐ และหมู่๑๐ เจาะบาดาลแล้วหรือยังความเดือดร้อนเรื่องน้ำถือว่าเป็นเรื่องสำคัญครับ แล้วคณะบริหารชุดนี้และท่านนายกก็บอกว่าเป็นเรื่องสำคัญ เราเป็นห่วงครับ ท่านประธานครับ จ่ายขาดเงินสะสมไปสองล้านนะครับ และปัญหาในช่วงหน้าฝนหลุมบ่อที่มันยังมี ถามว่าเราจะเอางบตรงไหนซ่อม  ท่านประธานครับผมขอตั้งประเด็นนี้นะครับ ในส่วนตัวผมว่า หนึ่งล้านบาทพอไหมครับ และเอาหลุมบ่อจริงๆไม่ใช่ปกคลุมทั้งสายนะครับ เงินแสนบาท บางสายไม่ถึง ๓๐๐ เมตร ก็หมายความว่าผมได้ทั้งสายนะครับ ผมว่าขอจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน มันยังไม่ตรงประเด็นและอีกล้านนึงผมว่าถ้าเอาไปปรับระบบประปาช่วงที่หน้าแล้งผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าผมว่าสำคัญที่สุดนะครับ ประปาที่ชาวบ้านยังไม่ถึงผมว่าตรงนี้น่าจะปรับขยายให้เขาให้หมด นั้นคือการจ่ายงบประมาณที่คุ้มค่าและได้ประโยชน์สูงสุด ท่านประธานครับอย่างหมู่ที่ ๖ ผมขอสอบถามหน่อยครับว่าโครงการที่ ๗ ซ่อมแซมถนนสาย รพช. ที่เป็นหลุมลูกรังไปถมลูกรังปริมาณ ๘๐ ลูกบาศก์เมตรถามว่าถมช่วงไหน และก็ถนนสายนี้เป็นหินคลุกทั้งหมด เพราะถ้าเอาบางหลุมจะมีปัญหา ถ้าอย่างไรก็ให้เปลี่ยนเป็นหินคลุกทั้งหมด เพราะถ้าลูกรังไปถมหน้ามันจะมีปัญหา เพราะฉะนั้นผมขอให้รองนายกช่วยชี้แจงด้วยนะครับ ถนนสายนี้ถ้าโรยหินทั้งหมดนะครับ ท่านประธานยังอีกเรื่องหนึ่งคือถนนสายบ้านท่านดีต่อกับหมู่ที่ ๑ ท่านรองก็น่าจะเห็นในคลองสายนั้นไปวางท่อเอาไว้ต่ำ เวลาฝนตกคนที่มีรถไถเข้าไปบรรทุกปาล์ม ผมว่าถนนกับระดับน้ำอยู่ระดับเดียวกัน เอาหินไปให้สัก ๓-๔รถน่าจะดีเพราะท่านรองก็รู้ว่าในสายนั้นมีสวนปาล์มน้ำมันอยู่ ๓-๔ ร้อยไร่ที่เขาต้องใช้ อย่างน้อยก็เดือนหนึ่ง ๒ ครั้ง ที่เข้าไปเอาผลผลิต อย่างไรก็ฝากท่านรองด้วย ครับ เพราะท่านก็ผ่านไปมา ครับท่านประธานครับ การจ่ายขาดเงินสะสมวันนี้ ในส่วนตัวผมไม่เห็นด้วยกับงบประมาณสองล้านบาท ผมอยากให้ลงไปเรื่องปัญหาจริงๆ และผมยังให้ความสำคัญกับเรื่องน้ำที่จะเกิดในช่วงหน้าแล้ง และพี่น้องที่ทำนาหมู่ที่ ๔และหมู่ที่ ๘ ถ้าเกิดน้ำท่วมท่านช่วยเหลือเขายังไง เพราะถ้าเกิดภัยแล้งต่อเนื่องตรงนั้น ก็เพื่อความหวังดีฝากประธานไปยังนายก ต้องบริหารงบประมาณแบบคิดไปข้างหน้า ว่าถ้าเกิดปัญหาข้างหน้าเราจะแก้ปัญหายังไง ถ้าเราจ่ายขาดงบประมาณตรงนี้หมด ผมเข้าใจว่าการทำงานบางครั้งเรา ต้องนึกถึงสิ่งที่ผ่านมา ก็น้ำท่วม ถนนเป็นหลุมบ่อเราก็ต้องแก้ปัญหาแต่วันนี้ตามสภาพความเป็นจริงมันผ่านไปแล้ว ยังเดือดร้อนยังจำเป็นอยู่หรือไม่ แต่ที่ผมให้ข้อคิดคือให้บริหารเอางบประมาณไว้แก้ปัญหาในวันข้างหน้าเผื่อเดือดร้อน ขอบคุณมากครับท่านประธาน

	นายสนั่น  จงไกรจักร
ประธานสภา ฯ
	- ครับ สมาชิกมีอะไรซักถามอีกหรือไม่ เชิญครับ

	นายภักดี   ม้าแก้ว
รองนายก อบต.
	- ครับ อย่างที่ท่านสมาชิกหมู่ที่ ๖ คุณศรายุธ  สุขศรีพูดโครงการที่ ๗ โครงการซ่อมแซมถนนสาย รพช.ต้องใช้หินคลุกอยู่ข้างบน ส่วนเรื่องน้ำบาดาลก็แก้ปัญหาได้บ้างแล้ว ตอนนี้กำลังเจาะที่ หมู่ ๙ เจาะ ๒ ลูก แล้วไมได้น้ำ ต้องหาที่ใหม่อีกที่นึง

	นายสนั่น  จงไกรจักร
ประธานสภา ฯ
	- เชิญ นายศรายุธ  สุขศรี ครับ

	นายศรายุธ   สุขศรี
ส.อบต.หมู่ที่ ๖
	- กราบเรียนท่านประธานครับ หมายความว่าถนนสาย รพช.ที่ท่านรองไม่ทราบว่าถมไปก่อนแล้วใช่ไหมครับ  ถ้าถมแล้วผมไม่รู้ บอกผมด้วยครับ ถ้าอย่างนั้นผมก็ไม่ว่าครับ ถ้าท่านทำแล้วผมไม่รู้ แค่นี้ครับ

	นายชนวีร์  ซุ่นอินทร์
นายก อบต.
	- กราบสวัสดีท่านประธานสภาและเพื่อนสมาชิกที่เคารพทุกท่าน ก่อนที่ท่านประธานจะขอมติผมขอชี้แจงเรื่องเงินสักเล็กน้อยครับ การจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อซ่อมแซมถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ โดยการใช้หินคลุกแทนการถมในการจ่ายขาดเงินสะสมสองล้านบาท โดยภาพรวมแล้วนะครับเราก็จะใช้ถมที่เป็นหลุมบ่อจริงๆในส่วนที่ข้อสักถามของสมาชิก เช่นโครงการซ่อมแซมถนนสายนายเยื้องบางตัด ตอนถมก็ต้องสมาชิกเรา ในส่วนที่ว่าสายท่าดินแดงแจ้งเรียนให้สมาชิกเข้าใจ สายบ้านนายเฟือก็มีนะครับ การที่ว่าให้ง่ายต่อการจัดทำโครงการไม่ต้องมีการค้ำประกันสัญญาทำสาย มีบางหมู่ ม.๕ บ้านเนินธัมมัง มี ๑ สาย โครงการซ่อมแซมถนนสายบางพังหมอ ท่านว่าทำไมถม ๑ สายงบประมาณตรงนี้เราก็ตั้งไว้สายเดียว ไปถมหลุมบ่อพิกุลทองด้วยนะครับ สายทางเข้าโรงเรียนถนนคอนกรีตช่วยแจ้งให้เพื่อนสมาชิกเข้าไปดูแลในส่วนนี้ด้วย ตรงนี้ให้เป็นหน้าที่ ของ ส.อบต.ให้ความร่วมมือเพื่อที่การจ่ายขาดเงินสะสมครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยให้สมกับที่เราจ่าย สำหรับท่านศรายุธ สุขศรี อบต.หมู่ที่ ๖ เรื่องน้ำ ประเด็นเรื่องน้ำเป็นประเด็นที่บริหารให้ความสำคัญอันดับ ๑ ก็ขอขอบคุณสมาชิกหมู่ที่ ๖ เราก็ได้เจาะบ่อบ่อบาดาลหมู่ที่ ๙ และได้ขอสถานที่เจาะใหม่แล้ว เจาะแล้ว ๒ แห่งน้ำไม่ออก ส่วนหมู่ที่ ๓ ได้ประชาคมได้รายชื่อตอนนี้ประกาศแล้ว หมู่ ๑๐ ก็ฝากท่าน ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐ ด้วยครับได้ดำเนินการต่อเนื่อง ในส่วนงบประมาณการใช้จ่ายทำไมเราไม่จ่ายให้หมด สองล้านหกแสน เก็บไว้ก่อนเผื่อหน้าแล้งบ้าง หรือว่าเราของบประมาณจากส่วนกลาง จากกรมส่งเสริมก็ดี เราก็ไม่แน่ใจว่าได้หรือเปล่า ไม่ใช่ได้มาง่ายๆมันต้องถึงกันหลายอย่าง กว่าจะได้งบมาครับในส่วนตรงนั้นเราก็กันไว้เผื่อตรงไหนที่เราเจาะบาดาลได้แล้วเราจะได้สร้างถังประปาในส่วนที่เราสร้างได้ครับในส่วนเรื่องการบริหารจัดการน้ำบริหารก็ยังให้ความสำคัญอยู่อันดับ ๑ แต่ถนนหนทางเราก็ต้องทำจึงต้องแจ้งให้เพื่อนสมาชิก ประธานสภา ทราบตรงนี้ครับ 

	นายปรีชา  เดชสุทธิ์
ส.อบต.หมู่๗
	- ฝากท่านนายกไปนิดเดียว น่าจะให้ ส.อบต.แต่ละหมู่บ้านหรือหลายหมู่บ้านรวมกันเพราะว่าเราจะได้ประหยัด ถ้าสอบราคาหลายๆห้างยื่นซองเงินส่วนเหลือได้ตกเป็นเงินสะสมอีกครั้งนึง ผมขอฝากท่านนายกไว้ด้วยนะครับ น่าจะเปิดซองสอบราคาครับ ขอบคุณครับท่านประธาน

	นายสนั่น  จงไกรจักร
ประธานสภา ฯ
	- ครับ สมาชิกมีอะไรจะซักถามอีกไหมครับ เชิญครับ

	นายศรายุธ   สุขศรี
ส.อบต.หมู่ที่ ๖
	- คือท่านประธานครับ ผมมองกับท่านนายกและบริหารสวนทางกันครับในลักษณะนี้โครงการที่จะโอนแต่ละโครงการอย่างเช่นที่ยกตัวอย่างหมู่ที่ ๔ ผมว่าถ้าทำอย่างนั้นน่าจะมีปัญหา เพราะท่านอย่าลืมนะครับว่า ในตรงนี้เราเขียนไว้ชัดเจนว่า จ่ายให้ได้เท่าไหร่  บ้านนายเยื้องอย่างนี้ ได้เท่าไร ๑๒๐ ลบ.ผมถามว่าถ้าท่านเอารถสิบล้อไปวิ่งจะได้ประมาณกี่เที่ยว แต่ถ้าเอาไปถมสายอื่นถ้าพี่น้องในสายนั้นเค้าไม่ยอมมีปัญหาครับ นั้นคือปัญหาที่เกิดขึ้น เพราะเค้าคิดว่า อบต.กินงบประมาณวิ่งไม่ครบอย่างนี้เป็นต้น เคยมีมาแล้ว ถ้าเป็นไปได้ก็น่าจะแยกไปเลย คณะบริหารและสมาชิกเองก็จะโปร่งใสในการทำงานครับ จะได้ไม่มีข้อครหาครับ 

	นายสนชัย จงไกรจักร
ส.อบต.หมู่ที่ ๕
	- กราบเรียนประธานสภา ครับ วันนี้เป็นการประชุมวิสามัญจ่ายขาดเงินสะสม ผมว่าเป็นสิ่งที่สมาชิกรอคอยเราก็พูดกันหลายครั้งว่าจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อซ่อมแซมถนนในหมู่บ้าน ตอนนี้ก็น่าจะผ่านนะครับ ผมคิดว่ามีความจำเป็นที่จะต้องจ่ายขาดเงินสะสม ท่าน อบต.ทุกท่านน่าจะ
เห็นด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นด้วยความเป็นห่วงว่า ในการบริหารจัดการของผู้บริหารคือฝากให้คณะบริหารจัดการให้สมกับงบประมาณเพราะมียอดสูง ในสายที่ดำเนินไปแล้วก็ให้มันอยู่ได้        ทั้งปี ผมว่านะครับ เราไม่ต้องไปซ่อมมันอีก คือสายที่ซ่อมแล้วให้มันเสร็จแล้วเสร็จเลย ส่วนในเรื่องที่สมาชิกเป็นห่วง เรื่องถ่ายโอนวัสดุ ไปอีกสายนึง ก็เป็นห่วงเพราะแต่ละหมู่ชาวบ้านไม่เหมือนกัน ส่วนหมู่ที่ ๕ คิดว่าไม่มีปัญหา ผมสามารถชี้แจงให้ชาวบ้านเข้าใจได้ครับ ก็ยังมีชาวบ้านหลายท่านที่เข้าใจการบริหารจัดการ แต่ที่สำคัญให้อยู่ในความบริสุทธิ์ที่ชาวบ้านเข้าใจได้ และอีกเรื่องที่ ส.อบต.หมู่ที่ ๗ เสนอว่าถ้าเราบริหารจัดการได้อย่างดี น่าจะมีเงินผลักเข้า อบต.พอสมควร แต่ผมก็ไม่ได้คาดคั้นคณะบริหารในการทำงาน คือผมอยากให้บริหารเองจัดสรรงบประมาณของหมู่บ้านให้เต็มที่ เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชาวบ้านครับ

	นายสนั่น จงไกรจักร
ประธานสภา ฯ
	- ครับ เพื่อนสมาชิกท่านใดจะซักถามอีกไหมครับ  คณะบริหารมีอะไรจะชี้แจงไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 
- สมาชิกท่านใดเห็นด้วย ในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อซ่อมแซมถนนแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรุณายกมือครับ

	มติที่ประชุม
	- เห็นด้วย  ๑๕  ท่าน
- ไม่เห็นด้วย    -  
- งดออกเสียง ๔ ท่าน

	นายสนั่น  จงไกรจักร
ประธานสภา ฯ
ระเบียบวาระที่ ๓.๒
	- การอนุมติจ่ายขาดเงินสะสมก็ถือว่าผ่านนะครับ ต่อไปจะเข้าระเบียบวาระที่ ๓.๒
- ไม่มี

	ระเบียบวาระที่ ๔
นายจรัญ  หนูทอง
ส.อบต.หมู่ที่ ๔
	- เรื่องอื่นๆ
- เรื่องวัคซีนวัว ฉีดสุนัขและแมวไม่ทราบว่าบริหารซื้อหรือยัง


	นายสมศักดิ์  สงสว่าง
รองนายก อบต.
	- ขอตอบข้อสักถามของสมาชิกหมู่ที่ ๔ เรื่องวัคซีนสุนัขและแมว ตอนนี้จัดซื้อแล้ว อยู่ที่ อบต.ขอฝากสมาชิกที่จะนำวัคซีนไปฉีดให้มาติดต่อและแพทย์ประจำตำบลมาประสานจะฉีดให้แต่ก็แล้วแต่สมาชิกจะเอาอย่างไรจะให้ฉีดทั้งตำบลหรือไม่ อีกเรื่องตอนนี้เงินอุดหนุนทั่วไป งวดที่ ๓ งวดสุดท้ายได้ถ่ายโอนมาแล้วเป็นเงิน ๕,๒๓๗,๙๓๗ บาท ถ้าสมาชิกอยากได้รายละเอียดเดียวจะให้เจ้าหน้าที่ถ่ายให้ ฝากสมาชิกดูแลประชาคมแต่ละโครงการด้วยเพราะงบประมาณนี้จะจัดทำโครงการของแต่ละหมู่บ้าน เรื่องกีฬาขอฝากความร่วมมือเพื่อนสมาชิกในวันเปิดสนาม วันที่ ๒๙ นี้ด้วยนะครับ ตอนนี้เสื้อผ้าเขาก็เอามาส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ประสานกับเลขานายกจะรับไปเลยหรือรับพรุ่งนี้เพื่อให้สมาชิกได้ไปมอบให้กับนักกีฬา อีกเรื่องนึงวันเปิดสนามขอความร่วมมือสมาชิกนำนักกีฬามาเดินพาเหรดด้วย ขอเลื่อนการนิดนึง เพราะท่านประธานเปิดติดประชุมจากเดิม ๐๘.๓๐ น .เป็น ๐๘.๐๐ น. เรื่องนักกีฬาให้ส่งรายชื่อเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและให้เพื่อนสมาชิกอยู่ในกติกาและระเบียบด้วยถ้าสงสัยก็ให้ซักถาม อีกเรื่องตอนนี้เข้าช่วงภัยแล้ง ถ้าเพื่อนสมาชิกพบปัญหาก็ให้แจ้งคณะผู้บริหารไม่ว่าเรื่อง ประปา เรื่องไฟไหม้ คณะผู้บริหารเตรียมพร้อมจะช่วยเหลือ เรื่องฉีดพ่นป้องกันยุงลาย ให้เพื่อนสมาชิกแจ้งมา ระบุจุดมาด้วย จะได้ประสานเจ้าหน้าที่ไปฉีดพ่น อีกเรื่องรถบรรทุกน้ำเรามีบริการถ้าหมู่ไหนมีฝุ่นเยอะในเขตชุมชนให้ประสานมาจะให้รถไปราดน้ำให้

	นายปรีชา  เดชสุทธิ์
ส.อบต.หมู่ที่ ๗
	- เรื่องการซ่อมแซมหอกระจายข่าว ฝากท่านนายก ช่วยซ่อมด้วย เรื่องฉีดวัคซีน ผมอยากให้แพทย์ตำบลเป็นผู้ฉีด ให้สมาชิกไปเป็นเพื่อนด้วยเพื่อจะได้ทั่วถึง

	นายสนชัย จงไกรจักร
ส.อบต.หมู่ที่ ๕
	- ด้วยความเป็นเพราะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแล้งจะมีปัญหาเรื่องประปา อยากให้คณะผู้บริหารให้ส่วนโยธาทำฝังสายเมนประปาทุกหมู่บ้านเพื่อสะดวกในการดูแลเวลาเกิดปัญหา โดยเฉพาะ    ม.๕ ซึ่งถ่ายโอนมาจาก นพค.นานมากแล้วมีปัญหาบ่อย ถ้าหากมีแผนที่ประปา เราจะแก้ไขง่าย และวัสดุประปาก็ให้คณะผู้บริหารดูแลให้พร้อมใช้ด้วย เพื่อไว้สำรองในยามฉุกเฉินด้วย

	นายชนวีร์  ซุ่นอินทร์
นายก อบต.
	- ขอความร่วมมือในการเปิดกีฬา เปิด ๐๘.๓๐ น. และขอให้เพื่อนสมาชิกใส่เสื้อที่ อบต.  จัดให้ อีกเรื่อง ยาสุนัข – แมว ให้แจ้งจำนวนด้วยจะได้จัดซื้อถูก ส่วนยาวัวยังจัดซื้อไม่ได้ ต้องให้เกิดโรคก่อน แต่ยาถ่ายพยาธิจัดซื้อมาแล้ว สำหรับวันนี้ ก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกคนที่ให้โอกาสคณะผู้บริหารจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ขอบคุณครับ


ปิดประชุมเวลา
๑๔.๐๐ น.
 (ลงชื่อ)
สนั่น  จงไกรจักร                                 (ลงชื่อ)       ไพฑูรย์  ษารักษ์            (ผู้จดรายงานการประชุม)                               
         (นายสนั่น  จงไกรจักร)      

          (นายไพฑูรย์ ษารักษ์)
     ประธานสภา อบต.แม่เจ้าอยู่หัว

    เลขานุการสภา อบต.แม่เจ้าอยู่หัว

ผู้ตรวจรายงานการประชุม





  ลงชื่อ             สนชัย  จงไกรจักร์       ประธานกรรมการ


                      (นายสนชัย  จงไกรจักร์)


       ลงชื่อ          อนนท์  ชูเพชร            กรรมการ


                      (นายอนนท์  ชูเพชร)


       ลงชื่อ          สมเกียรติ  พุธร้อย         กรรมการ


                     (นายสมเกียรติ  พุธร้อย)
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